Sprint 1 Week 2 Notulen

Powerpoint samenvatting over wat er gaat gebeuren.

Nergens ID gebruiken als zoekterm

Stoelen beheer verder aanpassen onder vliegtuig menu

Bij beheren na invullen van zoekterm (nu ID later model etc) overzicht laten zien van wat het nu is

Nieuwe planning maken met uren erbij voor sprint 2 en mailen naar de docenten

Vraag 1: geen reactie

Vraag 2: KLM als inspiratie gebruiken voor sorteren: datum, dan locatie, dan sorteren

Vraag 3: alles

Vraag 4: overzicht met alles

Vraag 5: Alleen bevestiging als text in de applicatie met details o.a. reserverings nummer

Sterk verbeteren van sprint 2:

- samen sprintplanning maken per userstory, taak en laag

- de uren moeten gemaakt worden gedurende hele periode

- gestructureerd werken; frequent doordeweeks committen, niet alleen tijdens les; structurele bijdrage

- sprint 1 slecht gewerkt, alleen laatste 2 dagen commits en gemaakt

Als scrummaster overval voor zorgen, zorgen dat alles goed gaat, dat iedereen meewerkt, process bijhouden, met docenten overleggen als iets fout gaat