Notulen 10/13/2026

Niet alle sprints vanaf het begin invullen; per sprint bekijken wat handig/nodig is in de volgende sprint volgens de productowner. Elke sprint een shipable product hebben in het geval dat het project moet stoppen.

Onze sprints bevatten userstories, geen taken. Userstories moet je kunnen uitleggen, en taken maken.In de sprints filter is “item:Task” weggehaald, waardoor de userstories te zien zijn.

We moeten alle userstories omzetten in tasks met hun specifieke acceptatiecriteria.

We moeten elke week 80-100 uur/punten hebben; nu veels te weinig.

Sprint 1 simpele uitvoering.